ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

г. Москва, 15.02.2005

### ПРИКАЗ № 36
О нормативах затрат на содержание службы заказчика-застройщика при строительстве объектов для государственных нужд за счет средств федерального бюджета на 2005 г.

В целях установления единого порядка определения затрат на функционирование службы заказчика-застройщика при строительстве объектов за счет средств федерального бюджета 

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы численности аппарата службы заказчика-застройщика в зависимости от годового объема капитальных вложений согласно приложению № 1.

2. Утвердить на 2005 г. нормативы затрат на содержание службы заказчика-застройщика, технического надзора, управлений (отделов) капитального строительства, дирекций по реализации федеральных целевых программ и строящихся предприятий (далее службы заказчика-застройщика), осуществляющих строительство на территории Российской Федерации с использованием средств федерального бюджета, согласно приложению № 2.

3. В случаях, когда установленный норматив не обеспечивает выполнение в полном объеме функций, предусмотренных договором с государственным инвестором, а также при строительстве объектов за границей применять индивидуальные сметные расчеты на содержание службы заказчика-застройщика, предварительно согласовав их составление с Управлением экономики и госкапвложений Агентства.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росстроя А.А. Попова.

Руководитель В.А. Аверченко

Приложение № 1

Нормативы численности аппарата службы заказчика-застройщика в зависимости от годового объема капитальных вложений

| Объем капитальных вложений на год в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 (млн. руб.) | Численность (чел.) |
| --- | --- |
| 20 | 2 |
| 30 | 3 |
| 45 | 4 |
| 60 | 5 |
| 90 | 7 |
| 120 | 9 |
| 150 | 12 |
| 210 | 15 |
| 400 | 20 |
| 600 | 30 |
| 900 | 40 |

Примечания:
  1. Промежуточные значения численности аппарата при необходимости определяются интерполяцией.
  2. При объеме финансирования свыше 900 млн. р. численность аппарата увеличивается на единицу на каждые 30 млн. р. сверх указанной суммы.

Приложение № 2

Нормативы затрат на содержание службы заказчика-застройщика, технического надзора, управлений (отделов) капитального строительства, дирекций по реализации федеральных целевых программ и строящихся предприятий, осуществляющих строительство с использованием средств федерального бюджета на 2005 г.

| Годовой объем капитальных вложений в уровне цен, учтенном в сметно-нормативной базе 2001 г. (по состоянию на 01.01.2000) | Территориальное размещение объектов строительства | Норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика (в процентах, до) |
| --- | --- | --- |
| До 50 млн. р. (без образования службы заказчика-застройщика) | Один населенный пункт | 1,1 |
| До 50 млн. р. (при действующей или организуемой службе заказчика-застройщика) | Один населенный пункт | 1,4 |
| -"- | Более одного населенного пункта в одном регионе* | 1,5 |
| -"- | То же, в нескольких регионах | 1,7 |
| То же, свыше 50 млн. р. до 100 млн. р. (включительно) | Один населенный пункт | 1,3 |
| -"- | Более одного населенного пункта в одном регионе | 1,4 |
| -"- | То же, в нескольких регионах | 1,5 |
| То же, свыше 100 млн. р. до 150 млн. р. (включительно) | Один населенный пункт | 1,2 |
| -"- | Более одного населенного пункта в одном регионе | 1,3 |
| -"- | То же, в нескольких регионах | 1,4** |
| То же. свыше 150 млн. р. | Один населенный пункт | 1,1 |
| -"- | Более одного населенного пункта в одном регионе | 1,2 |
| -"- | То же, в нескольких регионах | 1,3** |

* регион: - республика, край, область, город, имеющие статус субъекта РФ.
** к нормативу затрат на функционирование дирекции, реализующей несколько государственных инвестиционных программ и объединяющей несколько самостоятельных служб заказчиков-застройщиков, применяется поправочный коэффициент в размере до 1,6.

Примечания:

В установленных нормативах учтены затраты на выполнение функций заказчика-застройщика, предусмотренных "Положением о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации", утвержденным постановлением Госстроя России от 8 июня 2001 г. № 58.

В нормативах не учтены затраты, связанные с осуществлением заготовительно-складской деятельности, приобретением жилья для переселенцев, беженцев, военнослужащих, проведением аукционов по продаже объектов незавершенного строительства и др., которые регламентируются иными нормативными документами.

При составлении сметной документации установленные нормативы (в процентах) применяются к сумме затрат по главам 1-9 и 12 сводного сметного расчета. Сметные затраты на содержание службы заказчика-застройщика, определяемые таким образом, не содержат налога на добавленную стоимость (НДС) и включаются в главу 10 сводного сметного расчета стоимости строительства. НДС учитывается за итогом сводного сметного расчета.

При определении размера средств, необходимых для содержания службы заказчика-застройщика в планируемом году, нормативы затрат применяются к годовому объему капитальных вложений в текущем уровне цен, в составе которого учтен налог на добавленную стоимость.

Приведение годового объема капитальных вложений из текущего уровня цен к уровню цен. учтенному в сметно-нормативной базе 2001 г., производится с применением индексов изменения сметной стоимости строительства, ежеквартально устанавливаемых федеральным органом власти, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере строительства.